# Nutzwertanalyse – Offerten Converter

Zweck: Use-Case-Katalog zur Priorisierung mit der Geschäftsleitung.

So nutzen: Spalte „Nutzen (1–5)“ gemeinsam ausfüllen (5 = geschäftskritisch). Nutzen ÷ Aufwand ergibt die Reihenfolge der Umsetzung.

Status: Vorhanden (grün) · Geplant (gelb) · Neu (blau)   —   Aufwand: S = klein · M = mittel · L = gross · 💡 = Ergänzung von Claude

## A · Erfassung & Parsing der Lieferanten-Offerte

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Die App liest eine Lieferanten-Excel ein und extrahiert die Positionen (KI). | Vorhanden | – |  |
| A2 | Die App bringt die Positionen automatisch in unser einheitliches AMP-Format. | Vorhanden | – |  |
| A3 | Der Lieferantenname wird manuell erfasst und nie an die KI gesendet (Datenschutz). | Vorhanden | – |  |
| A4 | Die App erkennt die Spalten der Lieferanten-Offerte automatisch (Heuristik + KI). | Vorhanden | – |  |
| A5 | Dateien werden nur im Speicher verarbeitet, nicht auf Platte geschrieben. | Vorhanden | – |  |
| A6 | Die App entpivotiert Grössen-/Farbmatrizen korrekt in einzelne Positionen. | Vorhanden | – |  |
| A7 | 💡 Die App warnt, wenn Pflichtfelder (z. B. EAN) in vielen Zeilen fehlen. | Neu | S |  |

## B · Aufbereitung, Preise & Vergleiche

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Die App zeigt Marktpreise zu jedem Artikel (Suche per EAN). | Vorhanden | – |  |
| B2 | Die App rechnet Fremdwährungen in unsere Zielwährung um (CHF). | Vorhanden | – |  |
| B3 | Der Einkäufer setzt eine Marge (pauschal oder pro Position); VK wird berechnet. | Vorhanden | – |  |
| B4 | Die App warnt farblich bei zu tiefer Marge (orange/rot). | Vorhanden | – |  |
| B5 | Die App kann den VK aus dem Marktpreis ableiten (Rabatt auf Marktpreis). | Vorhanden | – |  |
| B6 | Die App vergleicht für denselben Artikel die Preise aller Lieferanten einer Marke und zeigt, wer am günstigsten ist. | Neu | M |  |
| B7 | 💡 Die App zeigt die Preis-Historie eines Artikels über die Jahre (Verhandlungsbasis). | Neu | M |  |
| B8 | 💡 Die App markiert je Artikel automatisch den besten Lieferanten (Preis + Verfügbarkeit). | Neu | M |  |
| B9 | 💡 Die App zeigt die erzielte Marge gegenüber dem Marktpreis (nicht nur ggü. EK). | Neu | S |  |
| B10 | 💡 Die App zeigt die Verfügbarkeit (Max. Menge) im Lieferantenvergleich mit an. | Neu | S |  |
| B11 | 💡 Die App warnt bei Dubletten (gleicher Artikel mehrfach / über Lieferanten). | Neu | S |  |

## C · Kundenofferte erstellen & versenden

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Die App erzeugt eine versandfertige Kundenofferte als Excel (eigenes Format). | Vorhanden | – |  |
| C2 | Der eigene Einkaufspreis (EK) ist in der Kundenofferte nie sichtbar. | Vorhanden | – |  |
| C3 | In der Kundenofferte ist die Spalte „Bestellt“ leer und vom Kunden ausfüllbar. | Vorhanden | – |  |
| C4 | Die App verhindert per Excel-Regel, dass der Kunde mehr bestellt als verfügbar. | Vorhanden | – |  |
| C5 | 💡 Die App ordnet jede Offerte einem Kunden zu (Empfänger). | Neu | M |  |
| C6 | 💡 Die App hinterlegt eine Gültigkeitsfrist der Offerte und erinnert vor Ablauf. | Neu | M |  |
| C7 | 💡 Die Kundenofferte trägt kundenspezifisches Branding (Logo/Kopf). | Neu | S |  |

## D · Rücklauf & Round-Trip (Bestellung → Lieferant)

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Der Kunde sendet die ausgefüllte Offerte zurück; die App liest die Mengen ein. | Geplant | L |  |
| D2 | Die App bringt die Kundenbestellung zurück ins Original-Lieferanten-Format. | Geplant | L |  |
| D3 | Die App merkt sich je Position die Herkunftszelle der Original-Datei (für D2). | Geplant | L |  |
| D4 | Die App erzeugt die Bestellung an den Lieferanten als versandfertige Datei. | Geplant | M |  |

## E · Lieferanten-Stammdaten & Abmachungen

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pro Marke können mehrere Lieferanten geführt werden. | Vorhanden (Freitext) | – |  |
| E2 | Die App führt echte Lieferanten-Stammdaten (Kontakt, Adresse). | Neu | M |  |
| E3 | Die App hinterlegt Konditionen/Abmachungen je Lieferant (Rabatt, Zahlungsziel, Skonto, Lieferzeit, Mindestbestellwert). | Neu | M |  |
| E4 | 💡 Die App importiert Lieferantendaten aus dem ERP (Einweg-Import, kein Live-Sync). | Neu | M |  |
| E5 | Die App speichert je Lieferant Extraktions-Hilfen (Spalten-Hinweise) für besseres Parsing. | Vorhanden (Profile) | – |  |

## F · Kunden-Stammdaten & Festpreise

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Die App führt Kunden-Stammdaten (Kontakt, Adresse). | Neu | M |  |
| F2 | Die App hinterlegt feste/verhandelte Preise je Kunde und Artikel und wendet sie automatisch an. | Neu | L |  |
| F3 | Die App zeigt beim Erstellen, welchen Preis ein Kunde bisher für einen Artikel zahlte (Historie). | Neu | M |  |
| F4 | Die App warnt, wenn ein neuer VK vom hinterlegten Festpreis des Kunden abweicht. | Neu | S |  |
| F5 | 💡 Die App importiert Kundendaten aus dem ERP (Einweg-Import). | Neu | M |  |

## G · Lager / Eigenbestand

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Die App trennt je Position Kundenmenge und Eigen-/Lagermenge (auf Vorrat gekauft). | Neu | M |  |
| G2 | Die App bestellt beim Lieferanten Kunden- + Lagermenge gebündelt, weist beides aber getrennt aus. | Neu | M |  |
| G3 | 💡 Die App führt einen einfachen Lagerbestand der eingekauften Eigen-Ware. | Neu | L |  |

## H · Archiv & Dokumentenablage

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Die App legt alle Dokumente automatisch sauber ab (beim Export). | Vorhanden | – |  |
| H2 | Gespeichert werden Original-Lieferantendatei und erzeugte AMP-Datei + Positionen. | Vorhanden | – |  |
| H3 | Ablage-Navigation nach Jahr → Marke → Lieferant. | Vorhanden | – |  |
| H4 | Volltext-Suche & Filter (Jahr/Marke/Lieferant/Status) im Archiv. | Vorhanden | – |  |
| H5 | Status-Verlauf je Offerte: Erstellt → Versendet → Bestellung erhalten → Abgeschlossen. | Vorhanden | – |  |
| H6 | Gross-Vorschau beider Excel-Dateien direkt im Browser. | Vorhanden | – |  |
| H7 | Erneuter Download beider Dateien jederzeit möglich. | Vorhanden | – |  |
| H8 | 💡 Ablage zusätzlich nach Saison/Kollektion (HS/FS), nicht nur Kalenderjahr. | Neu | S |  |
| H9 | 💡 Optionaler Spiegel/Backup auf OneDrive (DB bleibt führend). | Neu | M |  |

## I · Auswertungen & Reporting

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 💡 Die App wertet Umsatz/Marge je Marke, Lieferant, Kunde, Saison aus. | Neu | M |  |
| I2 | 💡 Die App zeigt, welche Lieferanten über die Zeit die besten Konditionen boten. | Neu | M |  |
| I3 | 💡 Die App zeigt offene Offerten / ausstehende Kundenrückläufe (Dashboard). | Neu | M |  |
| I4 | 💡 Die App exportiert Auswertungen als Excel/PDF. | Neu | S |  |

## J · Benutzer, Rechte & Zusammenarbeit

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Login pro Person (E-Mail/Passwort); alle /api-Zugriffe geschützt. | Vorhanden | – |  |
| J2 | Alle berechtigten Nutzer sehen/bearbeiten dasselbe gemeinsame Archiv. | Vorhanden | – |  |
| J3 | Je Offerte ist nachvollziehbar, wer sie erstellt hat. | Vorhanden | – |  |
| J4 | Benutzer werden nur durch eine Admin-Person angelegt (kein offenes Sign-up). | Vorhanden | – |  |
| J5 | 💡 Rollen/Rechte (z. B. nur Lesen vs. Bearbeiten vs. Admin). | Neu | M |  |
| J6 | 💡 Hinweis „zuletzt bearbeitet von X“ bei gleichzeitigem Zugriff. | Neu | S |  |

## K · Datenschutz, Hosting & Betrieb

| Nr | Use Case | Heute | Aufw. | Nutzen (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Die KI-Extraktion läuft datenschutzkonform (EU/CH-Route, AVV/DPA) – relevant wegen Kundendaten (revDSG). | Geplant | M |  |
| K2 | Die App läuft „per Link“ auf einem Server; Kollegen brauchen kein lokales Setup. | Geplant | M |  |
| K3 | Hosting-Standort wählbar (CH/EU) für maximalen Datenschutz. | Geplant | – |  |
| K4 | Regelmässige, wiederherstellbare Backups der Datenbank. | Geplant | S |  |
| K5 | 💡 Protokoll/Audit, wer wann welche Daten geändert hat (bei Kundendaten oft Pflicht). | Neu | M |  |

# Offene Fragen / Annahmen für die Besprechung

- Artikel-Identität: Woran erkennen wir „denselben Artikel“ über Lieferanten/Jahre? (Empfehlung: EAN primär, SKU/Name als Fallback.) → entscheidet, wie gut B6–B8 und F2 funktionieren.

- Kunden-Festpreis = Verkaufspreis an den Kunden (das, was er uns zahlt), nicht der EK. Korrekt so?

- Eine Marke pro Offerte ist heute fix. Gibt es Lieferanten-Offerten mit mehreren Marken? → ggf. Modell anpassen.

- MwSt / Rundung / Preiseinheiten: Müssen in Kundenofferten Steuer-/Rundungsregeln abgebildet werden?

- ERP: Welches System, und kann es EAN-basiert exportieren (für E4/F5)?

- Datenschutz: Sobald echte Kundendaten gespeichert werden, greift revDSG → Hosting-Standort + KI-Route müssen vorher geklärt sein.

# Kurzfazit (Stand heute)

- Block A, C (Grundlagen), H, J sind weitgehend fertig – das Fundament steht.

- Round-Trip (D1–D4) ist als nächster grosser Brocken bereits geplant.

- Lieferantenvergleich (B6–B8) ist viel günstiger als es klingt, weil die Preisdaten im Archiv schon vorliegen → grosser Nutzen bei mittlerem Aufwand.

- Kunden + Festpreise (F) ist der grösste neue Block (berührt Kern-Preislogik + Datenschutz).

- Datenschutz & Hosting (K) sind die echten Vorbedingungen, sobald Kundendaten ins Spiel kommen.